ОТЧЕТ

Администрации Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района о запланированной и проделанной работе в сфере ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности за 2019 год:

-жилищный фонд – расходы не производились;

-водопроводное хозяйство – запланированы средства в сумме 939,9 т.руб.расходы

освоены в полном объёме. Ремонт сети водопровода протяженность 1,8км;

-газификация – запланированы средства в сумме 324 т.руб.на газификацию

ул.Шаумяна  (ВЦП «Газификация Восточного сельского поселения») освоено 323,8 т.руб,в том числе

Проектно-сметная документация 150т.руб

Экспертиза ПСД на стадии «рабочая   документация» по объекту: «Распределительный газопровод низкого давления по   ул.Шаумяна до ул.Кирова до жилого дома №21 в ст. Восточной» 153,8т.руб,

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 20т.руб;

-электроснабжение : уличное освещение план 110 т.руб. израсходовано – 87,6 т.руб.;

-ВЦП  «Ремонт систем наружного освещения» план 288,2 т.руб. израсходовано 288,2т.руб.,в том числе:,

Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту уличного освещения от ул.Братская до ул.Красная 231,9т.руб.

тенологическое присоединение энергопринимающих устройств "ЭПУ уличного освещения"12,3т.руб.

оформление проектной документации  на электроснабжение ул.Мира 44т.руб.

- по дорожному хозяйству запланированы средства на сумму 3593,7 т.руб.

Произведены расходы на 1653,0 т.руб.;

- Ямочный ремонт асфальтированных дорог по ул.Красная, Партизанская,Советская-99,7 тыс.рублей(0,75);

- ремонт асфальтового покрытия  проезжей части по ул.Мира,ул.Братская и ул.Садовая-96,4 тыс.рублей(0,75);

-Нанесение дорожной разметки краской в в ст.Восточная -235,0 т.руб

-Ремонт тротуара по ул.Школьная от ул.Спортивная до дома №4 с устройством

съезда на ул.Пролетарская в ст. Восточная -99,8 т.руб(1,6);

-Устройство асфальтового покрытия тротуара на отдельном участке ул.Школьная

от дома №4 до перекрестка ул.Школьная- ул.Партизанская в ст. Восточная   -

99,8 т.руб(1,6);

- ремонт гравийного покрытия по ул. Советской (от №148 до №166) ул.Мира,ул.Дружбы,  в ст.Восточной)  68,5 тыс.рублей(1,5*1000);

-Ремонт асфальтового покрытия ул.Красная,  ул.Садовая и тротуара по ул. Школьная от дома №1 до ул.Спортивная в ст-це Восточная  -72,4 т.руб;

- Ремонт  гравийного покрытия дорог по ул.Мира(от ул.Красной до ул.Коммунаров №75) и ул.Мира (от ул.Ладожской до дома №83) и ул. Партизанская в ст. Восточной –81,3 т.руб.;(0,504*1000)

- ремонт гравийного покрытия по ул. Южная (от ул.Мира до дома №9)  в ст.Восточной-99,0 тыс.рублей;(0,81*1000)

- ремонт гравийного покрытия по ул. Южная (от ул.Красной до дома №9)  в ст.Восточной 88,7тыс.рублей(0,7*1000);

-Приобретение комплекта светофора Т7 в количестве 3 шт (Солн.панель, аккумулятор, кронштейн, линза) и их установка -129,0 тыс.рублей;

расчет сметной документации по ремонту ул.Восточная от Садовой до Советской,ул.Садовая от Красной до Восточная,ул.Советской отул.Восточной до ул.Черемушки,ул.Черемушки от ул.Советская до ул.Красная 193,6т.р.

-Ремонт тротуара  по ул.Партизанская 287,4т.руб.

-бланки спец.разрешения на проезд крупногабаритных машин 2,4т.руб.

-по благоустройству запланированы средства в сумме 137.0 т.руб.(ВЦП «Благоустройство Восточного сельского поселения»),  израсходовано 137,0т.руб;в том числе:

-Разработка проектной документации по объекту Многофункциональная спортивно-игровая площадка 120,0т.руб.

-Услуги по отлову безнадзорных животных 17,0т.руб.

-по прочим мероприятиям по благоустройству запланированы денежные средства в сумме 430,0 т.руб.(МБУ), израсходовано 430,0 т.руб.

Глава Восточного сельского поселения

Усть-Лабинского  района                                                          А.П.Белозуб